## Slide 1
X. 臨床情報詳細画面とPDF帳票の名称の差に係る相談
ご相談事項：検査項目・薬剤名・アレルギー物質の名称が、詳細画面とPDFで異なる件の改修要否
ToDo#1228を受けたDX機構の調査結果（10/6）と、出力元であるXMLレイアウト（CIP-IF-002 臨床情報閲覧結果）・FHIRの定義を突き合わせ、詳細画面とPDFで表示に差分が生じるかを整理した。
項目 | ① 現状：詳細画面 | ① 現状：PDF帳票 | ② XMLレイアウト・FHIRのルール | ③ 表示に差分が生じるか
検査項目 （感染症 ・検査） | 医療機関の登録名称 （code.text） | JLAC10のコードの名称 （display） JLAC10のコードがない場合は code.text | XMLは、名称欄（検査名）に登録名称（code.text）、コードセットにJLACのコードの名称（display）の両方を持つ 両者を一致させる決まりはない | 生じうる 登録名称がJLAC10の名称と違えば差分が出る （出ないのは、JLAC10のコードがない場合と、登録名称が同じ場合）
薬剤名 | 医療機関の登録名称 （code.text） | JFAGYコードの名称 （display） ダミーコードの場合はcode.text | XMLは、名称欄（薬剤名）に登録名称（code.text）、コードセットにJFAGYのコードの名称（display）の両方を持つ 両者を一致させる決まりはない | 生じうる 登録名称がJFAGYの名称と違えば差分が出る （出ないのは、ダミーコードの場合と、登録名称が同じ場合）
アレルギー物質 | 医療機関の登録名称 （code.text） | JFAGYコードの名称 （display） ダミーコードの場合はcode.text | 薬剤名と同じ（名称欄＝アレルギー名） | 生じうる 薬剤名と同じ
（参考） 傷病名 | 医療機関の登録名称 （code.text） 「の疑い」が付かない | 前置修飾語＋傷病名＋後置修飾語＋「の疑い」 | XMLの傷病名は「前置修飾語＋傷病名＋後置修飾語」に加工して出力。疑いは別の欄 | 生じる → 対応済み 12月リリース（案件213）で画面をPDFと同様に出力
→ XMLは1件の中に登録名称とコードの名称の両方を持ち、画面は登録名称、PDFはコードの名称を表示している。両者を一致させる決まりはないため、3項目とも表示に差分は生じうる（医療機関の登録内容しだい）。
④ 厚労省にご意向を伺いたい事項
（1）表示に差分が生じうるため、傷病名（案件213）と同様に、画面の名称をPDF（コードの名称）に揃える改修を機構に求める方向でよろしいでしょうか。なお、登録名称は必須項目のため、揃えても名称が空欄になることはありません。
（2）医療機関の登録名称が標準名称と同じで、実際には差分が出ていない場合もありますが、その場合でも念のため改修を求めますか。
（3）富士通からは「品質担保の観点から3月リリースでの修正は困難」との回答のため、改修の可否・時期・費用を機構に照会し、費用対効果を見て判断する進め方でよろしいでしょうか。あわせて、改修までの間、差分があることを医療機関に周知するか。
出典：DX機構「PDFと詳細画面の差異に関する調査結果」（2026/10/6）、別紙3-2 XMLレイアウト Ver5.10（CIP-IF-002）、JP-CLINS v1.13.0、案件台帳（令和8年度）

## Slide 2
X. 臨床情報詳細画面とPDF帳票の名称の差に係る相談
（参考）判断の根拠：FHIRの定義とXMLの名称欄の中身
1. 詳細画面が表示しているcode.textの定義（JP-CLINS v1.13.0）
プロファイル | code.text | 定義（抜粋）
JP_Observation_LabResult_eCS | 1..1（必須） | 項目名。報告書などに記載する場合に使用する表示名。（注釈：多くの場合、coding.displayと同一になるが…）
JP_AllergyIntolerance_eCS | 1..1（必須） | 電子カルテシステム等で登録され表示されている文字列をcode.textに必ず設定すること。
（参考） JP_Condition_eCS | 1..1（必須） | 前置修飾語、後置修飾語も含めて電子カルテ上での表示（入力）文字列全体を設定する。
→ 必須のため、画面の名称が空欄になることはない。登録名称はコードの名称と一致させる決まりはない。
2. XMLレイアウト（CIP-IF-002）の名称欄に入っている値
XMLの欄 | 入っている値 | 根拠
名称欄 （検査名・感染症名・薬剤名・アレルギー名） | 登録名称（code.text） | DX機構の調査結果：参照元を「検査/感染症名（code.text）」「アレルギー/薬剤名（code.text）」と記載 基金の確認結果（2026/4）：「system値なし：検査名ObservationText」 患者サマリーの対応づけ（NTTデータ）：「ConditionText：code.textから設定」
コードセットのdisplay値 | コードの名称 （coding.display） | XMLレイアウト：「system値に相対する文字列を設定」（出現回数1..1） DX機構の調査結果：PDFは「コードセットのディスプレイ値」を表示
3. 機構への確認事項（ToDo#1228の照会に含める）
・XMLレイアウトの検査名（KnName）・感染症名（KsName）の項目説明「FHIR識別名が設定される」は、実際の設定値（code.text）と異なるのではないか。
・その他アレルギーのdisplay値（ArDisplay・項番75）の項目説明「JFAGY医薬品アレルギーコードに相対する文字列」は、食品・非食品非医薬品コードの誤記ではないか。
・PDFの検査項目名は、調査結果では「JLAC10のディスプレイ値」だが、技術解説書の「FHIR項目名称に自動変換して出力」と同じものか。案件221（JLAC11優先）の後はどうなるか。
・詳細画面の名称をPDFに揃える改修の可否、可能な場合の時期と費用。
出典：JP-CLINS v1.13.0（StructureDefinition）、別紙3-2 XMLレイアウト Ver5.10、DX機構 調査結果（2026/10/6）、技術解説書2.1.0版