## Slide 1
開発進捗連絡会議
2026/10/13 13:30～13:45
電子カルテ情報共有サービス
議事要旨

## Slide 2: 開発進捗連絡会議 アジェンダ
No. | アジェンダ | 時間 | 担当者
1 | 全国的な運用開始に向けたポータルサイトの蓋開けに係る調整について | 10分 | DX機構
ー | ラップアップ | 5分 | DX機構・ACN
No. | アジェンダ | 担当者
ー | 開発進捗報告（書面） | NTTD・富士通
ー | テスト実施・運用実施概要（書面） | DX機構・ACN
ー | 標準マスタの直近3か月の更新予定の共有（書面） | 厚労省
■会議内で取り扱う議題
■書面開催の対象となる議題
<参加者>
厚労省、DX機構、NTTD、ACN

## Slide 3: 開発進捗連絡会議の共有 議事要旨（案）
■会議内で取り扱った議題
No. | アジェンダ | 担当者 | 合意形成事項 | ToDo
1 | 全国的な運用開始に向けたポータルサイトの蓋開けに係る調整について | DX機構 | 1．全国的な運用開始に向けた医療機関等向け総合ポータルサイトの蓋開けに係るTodo管理方法について 医療機関等向け総合ポータルサイトの蓋開けに係るTodoはTeamsのスレッドを用いて管理する。 | 2-1：医療機関等向け総合ポータルサイトにおける「運用開始日」の名称の変更案をTeamsのスレッドで機構に連携する。【厚労省 10/19】 2-2：医療機関等向け総合ポータルサイトにおける運用開始日のチェック仕様について、資料の赤字部分※を確認し、確認結果をDX機構に連携する。【厚労省 10/19】 ※「20261013_全国的な運用開始に向けたポータルサイトの蓋開けに係る調整について.pptx」のP5 2-2：資料※の運用開始入力範囲のエラー条件の記載について、「2027/01/24よりも前」を「2027/01/24以前」に修正する。【DX機構 10/19】 ※「20261013_全国的な運用開始に向けたポータルサイトの蓋開けに係る調整について.pptx」のP5 2-3：医療機関等向け総合ポータルサイトにおける申請機能の閉塞中の挙動およびポップアップメッセージについて資料※を確認し、確認結果をDX機構に連携する。【厚労省 10/19】 ※「20261013_全国的な運用開始に向けたポータルサイトの蓋開けに係る調整について.pptx」のP6 2-4：医療機関等向け総合ポータルサイトにおける歯科調剤の申請機能の閉塞中の挙動およびポップアップメッセージについて、資料※を確認し、確認結果をDX機構に連携する。【厚労省 10/19】 ※「20261013_全国的な運用開始に向けたポータルサイトの蓋開けに係る調整について.pptx」のP7 3-1：医療機関等向け総合ポータルサイトのからの利用開始申請及び運用開始日登録後の返却メールの送付先について、資料※を確認し、確認結果をDX機構に連携する。【厚労省 10/19】 ※「20261013_全国的な運用開始に向けたポータルサイトの蓋開けに係る調整について.pptx」のP8 3-1：医療機関等向け総合ポータルサイトのからの利用申請及び運用開始日登録後の返却メールの内容を厚労省に連携する。【DX機構 10/15】 3-1：医療機関等向け総合ポータルサイトのからの利用申請及び運用開始日登録後の返却メールについて、DX機構より連携されるメールの内容を確認し、確認結果をDX機構に連携する。【厚労省 10/19】 4-1：「準備作業手引き」のファイルをDX機構に連携する。【厚労省 12/14】 4-2：厚労省HPに掲載する電カル共有単独の参加医療機関リストの掲載先のURLをDX機構に連携する。【厚労省 12/14】 5：オン資・電処・電カル共有の参加医療機関リスト、および、電カル共有単独の参加医療機関リストそれぞれについて、Excelのレイアウト案※を確認し、確認結果を機構に連携する。【厚労省 10/19】 ※「20261013_全国的な運用開始に向けたポータルサイトの蓋開けに係る調整について.pptx」のP10～p11
ー | ラップアップ | ー | 特になし | 特になし